Talent Match

Documento de especificación de requisitos de software (SRS)

Sesión 1. Ingeniería de requisitos y planificación

# 1. Introducción

Talent Match es una plataforma para que empresas y headhunters descubran talento y gestionen el proceso de selección. La inteligencia artificial ayuda a encontrar candidatos y a explicar su encaje con cada oferta. El headhunter conserva siempre la decisión sobre a quién seleccionar.

Este documento recoge el alcance, los actores, los casos de uso, los requisitos, las historias de usuario con criterios Gherkin, la priorización MoSCoW, el modelo de datos inicial, el backlog y las definiciones de Ready y Done.

# 2. Alcance

## 2.1 Incluido

- Gestión de empresas, headhunters y equipos, con permisos por organización.

- Publicación de ofertas con salario, ubicación, modalidad y competencias imprescindibles y deseables.

- Asistente de IA para redactar ofertas a partir de una necesidad.

- Matching explicado con evidencias de encaje, requisitos pendientes y datos por verificar.

- Búsqueda de candidatos por habilidades demostradas, disponibilidad e intereses profesionales.

- Listas de candidatos por oferta, con notas y colaboración entre recruiters.

- Seguimiento tipo CRM con las etapas identificado, contacto, entrevista, prueba, oferta y contratado.

- Tareas y recordatorios para próxima llamada, feedback pendiente y entrevistas por coordinar.

- Portal del candidato con estado de candidaturas, disponibilidad y preferencias de contacto.

- Analítica del proceso con tiempos, conversiones y motivos de descarte.

- Preparar entrevista y candidatura con identidad oculta en la primera revisión.

## 2.2 Excluido

- Gestión de nóminas y pagos de salarios.

- Videollamadas dentro de la aplicación.

- Entornos de realidad virtual.

- Exámenes automáticos para candidatos.

- Decisiones automáticas de descarte o contratación.

# 3. Actores

| Actor | Descripción |
| --- | --- |
| Administrador de organización | Gestiona la organización, sus equipos, miembros y roles. |
| Headhunter | Busca candidatos, valora su encaje, gestiona el pipeline y decide a quién seleccionar. |
| Recruiter de empresa | Publica ofertas de su organización y colabora en el seguimiento de candidatos. |
| Candidato | Mantiene su perfil, disponibilidad y preferencias, y consulta el estado de sus candidaturas. |
| Sistema de IA | Redacta ofertas, calcula el encaje, genera explicaciones y propone preguntas de entrevista. No toma decisiones. |

# 4. Casos de uso

| ID | Caso de uso | Resumen |
| --- | --- | --- |
| CU01 | Gestionar organización | El administrador crea la organización, sus equipos y asigna roles a los miembros. |
| CU02 | Publicar oferta | La empresa o el headhunter define la oferta con sus requisitos y la publica, con ayuda del asistente de redacción. |
| CU03 | Encontrar candidatos | El headhunter abre una oferta y obtiene candidatos ordenados por encaje, cada uno con su explicación. |
| CU04 | Gestionar lista y pipeline | El headhunter añade candidatos a la lista de la oferta, escribe notas y avanza cada candidatura por las etapas. |
| CU05 | Preparar entrevista | El headhunter obtiene preguntas sobre requisitos no demostrados y registra las evidencias tras la entrevista. |
| CU06 | Gestionar tareas | El recruiter crea y completa tareas y recordatorios asociados a una candidatura. |
| CU07 | Consultar candidatura | El candidato revisa el estado de sus candidaturas y actualiza su disponibilidad y preferencias. |
| CU08 | Analizar proceso | El recruiter consulta tiempos, conversiones y motivos de descarte. |

# 5. Pipeline de selección

Todas las historias y pantallas usan el mismo conjunto de etapas.

| Orden | Etapa | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificado | El candidato ha sido localizado y añadido a la lista de la oferta. |
| 2 | Contacto | Se ha iniciado la comunicación con el candidato. |
| 3 | Entrevista | El candidato ha sido citado o ha realizado una entrevista. |
| 4 | Prueba | El candidato realiza una prueba técnica o de competencias. |
| 5 | Oferta | Se ha presentado una oferta al candidato. |
| 6 | Contratado | El candidato ha aceptado y se incorpora. |
| Final | Descartado | Estado terminal desde cualquier etapa. Exige un motivo de descarte. |

# 6. Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Autenticación de usuarios y permisos por organización y rol. | Must |
| RF02 | CRUD de empresas, headhunters y equipos. | Must |
| RF03 | CRUD de ofertas con salario, ubicación, modalidad y competencias imprescindibles y deseables. | Must |
| RF04 | Registro de candidatos con habilidades, evidencias, disponibilidad e intereses. | Must |
| RF05 | Lista de candidatos por oferta con notas compartidas. | Must |
| RF06 | Pipeline con etapas, historial de cambios y motivo de descarte. | Must |
| RF07 | Matching explicado por requisito, con estados demostrado, pendiente y por verificar. | Must |
| RF08 | Asistente de IA para redactar ofertas. | Should |
| RF09 | Búsqueda semántica con embeddings y similitud coseno. | Should |
| RF10 | Búsqueda por habilidades demostradas, disponibilidad e intereses. | Should |
| RF11 | Tareas y recordatorios vinculados a candidaturas y asignados a un usuario. | Should |
| RF12 | Preparar entrevista con preguntas sobre requisitos no demostrados y registro de evidencias. | Should |
| RF13 | Actualización del pipeline en tiempo real mediante WebSockets. | Should |
| RF14 | Candidatura con identidad oculta en la primera revisión. | Could |
| RF15 | Portal del candidato. | Could |
| RF16 | Analítica de tiempos, conversiones y motivos de descarte. | Could |
| RF17 | Asistente de screening conversacional para candidatos. | Could |

# 7. Historias de usuario y criterios de aceptación

## HU01 Organizaciones, equipos y permisos (Must)

- Como Administrador de organización

- Quiero crear equipos, invitar miembros y asignarles un rol

- Para que cada persona acceda solo a los datos de su organización

Criterios de aceptación

Escenario Aislamiento entre organizaciones

Dado que existen las organizaciones A y B con ofertas propias

Cuando un miembro de A solicita una oferta de B

Entonces el sistema deniega el acceso

Y no revela que la oferta existe

Escenario Cambio de rol

Dado que un miembro tiene el rol de recruiter

Cuando el administrador le asigna el rol de headhunter

Entonces el miembro obtiene los permisos del nuevo rol en su siguiente petición

## HU02 Publicación de ofertas (Must)

- Como Recruiter de empresa

- Quiero publicar una oferta con salario, ubicación, modalidad y competencias imprescindibles y deseables

- Para que los headhunters puedan buscar candidatos con criterios claros

Criterios de aceptación

Escenario Publicación válida

Dado que el recruiter completa todos los campos obligatorios

Cuando publica la oferta

Entonces la oferta queda activa en su organización

Y cada competencia queda marcada como imprescindible o deseable

Escenario Datos incompletos

Dado que falta la modalidad de trabajo

Cuando el recruiter intenta publicar

Entonces el sistema muestra el campo pendiente

Y la oferta no se publica

## HU03 Asistente de redacción de ofertas (Should)

- Como Recruiter de empresa

- Quiero describir una necesidad en lenguaje libre y recibir una oferta estructurada

- Para reducir el tiempo de redacción

Criterios de aceptación

Escenario Generación de borrador

Dado que el recruiter escribe "Necesito un backend senior con Python y experiencia en sistemas asíncronos"

Cuando solicita la redacción

Entonces el sistema propone título, descripción y competencias separadas en imprescindibles y deseables

Y el recruiter puede editar el resultado antes de publicar

Escenario Sin publicación automática

Dado que el asistente ha generado un borrador

Cuando el recruiter no lo confirma

Entonces la oferta no se publica

## HU04 Candidatos con evidencias (Must)

- Como Headhunter

- Quiero registrar candidatos con habilidades respaldadas por evidencias, disponibilidad e intereses

- Para valorar el talento con datos verificables

Criterios de aceptación

Escenario Habilidad con evidencia

Dado que el headhunter añade la habilidad Python a un candidato

Cuando adjunta un proyecto o referencia como evidencia

Entonces la habilidad figura como demostrada

Y se guarda la fuente de la evidencia

Escenario Habilidad sin evidencia

Dado que la habilidad solo consta en el CV

Cuando se consulta el perfil

Entonces la habilidad figura como por verificar

## HU05 Matching explicado (Must)

- Como Headhunter

- Quiero ver para cada candidato su encaje con la oferta y el motivo

- Para decidir con criterio a quién contactar primero

Criterios de aceptación

Escenario Explicación por requisito

Dado que la oferta exige Python como competencia imprescindible

Cuando el sistema calcula el encaje de un candidato

Entonces muestra un valor entre 0 y 100

Y lista cada requisito como demostrado, pendiente o por verificar

Y cada requisito demostrado indica su evidencia

Escenario Ponderación

Dado que un candidato no cumple una competencia imprescindible

Cuando se calcula el encaje

Entonces esa carencia reduce el valor más que una competencia deseable ausente

Escenario Decisión humana

Dado que un candidato tiene el valor de encaje más alto

Cuando el sistema muestra la lista

Entonces no cambia su etapa ni lo descarta automáticamente

## HU06 Búsqueda semántica de candidatos (Should)

- Como Headhunter

- Quiero buscar candidatos mediante embeddings y similitud coseno entre la oferta y el perfil

- Para encontrar perfiles afines aunque no usen las mismas palabras clave

Criterios de aceptación

Escenario Búsqueda por significado

Dado que existe una oferta "Desarrollador Python con experiencia en arquitecturas asíncronas"

Cuando el headhunter ejecuta la búsqueda semántica

Entonces el sistema convierte la oferta y los perfiles en vectores

Y devuelve los candidatos ordenados por similitud coseno

Y cada resultado enlaza con su explicación de encaje

## HU07 Búsqueda por disponibilidad e intereses (Should)

- Como Headhunter

- Quiero filtrar candidatos por habilidades demostradas, disponibilidad e intereses profesionales

- Para localizar perfiles realmente accesibles

Criterios de aceptación

Escenario Filtro combinado

Dado que el headhunter filtra por habilidad React demostrada y disponibilidad inmediata

Cuando aplica el filtro

Entonces solo aparecen candidatos que cumplen ambos criterios

Escenario Disponibilidad caducada

Dado que la disponibilidad de un candidato no se actualiza desde hace más de 90 días

Cuando aparece en los resultados

Entonces se marca como pendiente de reconfirmar

## HU08 Lista de candidatos y notas (Must)

- Como Recruiter

- Quiero mantener una lista de candidatos por oferta con notas compartidas

- Para colaborar con otros recruiters sin perder información

Criterios de aceptación

Escenario Añadir a la lista

Dado que un candidato aparece en los resultados de una oferta

Cuando el recruiter lo añade a la lista

Entonces el candidato queda en la etapa Identificado

Escenario Nota compartida

Dado que un recruiter escribe una nota en una candidatura

Cuando otro recruiter del mismo equipo abre la candidatura

Entonces ve la nota con su autor y fecha

## HU09 Seguimiento del pipeline (Must)

- Como Headhunter

- Quiero mover cada candidatura por las etapas del proceso y registrar el motivo de descarte

- Para conocer el estado real de cada proceso

Criterios de aceptación

Escenario Avance de etapa

Dado que una candidatura está en la etapa Contacto

Cuando el headhunter la mueve a Entrevista

Entonces la etapa cambia

Y se guarda en el historial la fecha y el autor

Escenario Descarte con motivo

Dado que el headhunter descarta una candidatura

Cuando no indica un motivo

Entonces el sistema no permite el descarte

## HU10 Pipeline en tiempo real (Should)

- Como Recruiter

- Quiero ver los cambios de etapa de otros recruiters sin recargar la página

- Para colaborar sobre el mismo tablero

Criterios de aceptación

Escenario Cambio visible al instante

Dado que dos recruiters ven el tablero de la misma oferta

Cuando el recruiter A mueve un candidato de Contacto a Entrevista

Entonces el recruiter B ve el movimiento por WebSocket sin recargar

Escenario Aislamiento de canales

Dado que un usuario pertenece a la organización A

Cuando se emiten cambios de la organización B

Entonces el usuario no los recibe

## HU11 Tareas y recordatorios (Should)

- Como Recruiter

- Quiero crear tareas vinculadas a una candidatura, con fecha y responsable

- Para no olvidar llamadas, feedback ni entrevistas

Criterios de aceptación

Escenario Tarea vinculada

Dado que el recruiter abre una candidatura

Cuando crea una tarea de tipo Próxima llamada con fecha y responsable

Entonces la tarea aparece en su lista y en la candidatura

Escenario Tarea vencida

Dado que una tarea pendiente supera su fecha límite

Cuando el responsable abre su lista

Entonces la tarea aparece destacada como vencida

Escenario Completar tarea

Dado que una tarea está pendiente

Cuando se marca como completada

Entonces se guarda la fecha de finalización

Y al reabrirla se elimina

## HU12 Preparar entrevista (Should)

- Como Headhunter

- Quiero recibir preguntas basadas en los requisitos aún no demostrados de un candidato y registrar sus evidencias

- Para centrar la entrevista en lo que falta por comprobar

Criterios de aceptación

Escenario Preguntas sobre requisitos pendientes

Dado que un candidato tiene dos requisitos en estado pendiente

Cuando el headhunter pulsa Preparar entrevista

Entonces el sistema propone preguntas para esos requisitos

Y no propone preguntas sobre los ya demostrados

Escenario Actualización tras la entrevista

Dado que el headhunter registra una evidencia para un requisito pendiente

Cuando guarda la valoración

Entonces el requisito pasa a demostrado

Y el encaje del candidato se recalcula

## HU13 Identidad oculta en la primera revisión (Could)

- Como Headhunter

- Quiero revisar competencias y proyectos de un candidato sin ver sus datos personales

- Para reducir sesgos en la primera valoración

Criterios de aceptación

Escenario Perfil anonimizado

Dado que la candidatura está en modo identidad oculta

Cuando el headhunter abre el perfil

Entonces ve competencias, proyectos y evidencias

Y no ve nombre, foto, contacto ni datos que identifiquen al candidato

Escenario Revelado auditado

Dado que el headhunter decide consultar los datos personales

Cuando confirma el revelado

Entonces el sistema muestra los datos

Y registra quién los vio y cuándo

## HU14 Portal del candidato (Could)

- Como Candidato

- Quiero consultar el estado de mis candidaturas y gestionar mi disponibilidad y preferencias de contacto

- Para conocer mi situación sin preguntar a cada empresa

Criterios de aceptación

Escenario Estado de candidatura

Dado que un candidato tiene una candidatura en la etapa Entrevista

Cuando entra en su portal

Entonces ve la etapa actual de esa candidatura

Escenario Privacidad de notas

Dado que los recruiters han escrito notas internas

Cuando el candidato abre su portal

Entonces no ve esas notas ni su valor de encaje

## HU15 Analítica del proceso (Could)

- Como Recruiter

- Quiero consultar tiempos por etapa, conversiones y motivos de descarte

- Para detectar cuellos de botella y mejorar el proceso

Criterios de aceptación

Escenario Conversión entre etapas

Dado que existen candidaturas en varias etapas de una oferta

Cuando el recruiter abre la analítica

Entonces ve el porcentaje de paso entre cada par de etapas

Escenario Motivos de descarte

Dado que hay candidaturas descartadas

Cuando el recruiter consulta la analítica

Entonces ve el recuento por motivo de descarte

## HU16 Screening conversacional (Could)

- Como Candidato

- Quiero responder a un chatbot sobre disponibilidad geográfica y pretensiones salariales

- Para completar la criba inicial de forma ágil

Criterios de aceptación

Escenario Resumen estructurado

Dado que el candidato inicia la conversación de screening

Cuando responde sobre disponibilidad geográfica y pretensiones salariales

Entonces el sistema estructura las respuestas en formato JSON

Y actualiza el perfil con el resumen del screening

Escenario Respuesta no válida

Dado que el candidato da una respuesta que no se puede estructurar

Cuando el chatbot la procesa

Entonces el chatbot repite la pregunta

Y no modifica el perfil

# 8. Priorización MoSCoW

| Categoría | Contenido |
| --- | --- |
| Must | HU01, HU02, HU04, HU05, HU08 y HU09. Autenticación, organizaciones, ofertas, candidatos con evidencias, matching explicado, listas con notas y pipeline. |
| Should | HU03, HU06, HU07, HU10, HU11 y HU12. Asistente de redacción, búsqueda semántica, filtros por disponibilidad, tiempo real, tareas y Preparar entrevista. |
| Could | HU13, HU14, HU15 y HU16. Identidad oculta, portal del candidato, analítica y screening conversacional. |
| Won't | Pagos, videollamadas, realidad virtual, exámenes automáticos y decisiones automáticas de descarte o contratación. |

# 9. Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Seguridad | Autenticación obligatoria y control de acceso por organización y rol en todas las vistas y endpoints. |
| RNF02 | Privacidad | Consentimiento del candidato, caducidad de datos y registro de accesos a datos personales conforme al RGPD. |
| RNF03 | Explicabilidad | Todo resultado de IA muestra su justificación y puede ser corregido por una persona. |
| RNF04 | Equidad | La IA no usa datos personales protegidos para calcular el encaje. |
| RNF05 | Rendimiento | La lista de candidatos de una oferta se muestra en menos de 3 segundos con 500 candidatos. |
| RNF06 | Mantenibilidad | Código con tests unitarios y de integración, y configuración sensible fuera del repositorio. |
| RNF07 | Localización | Interfaz en español, zona horaria Europe/Madrid. |

# 10. Modelo de datos inicial

| Entidad | Descripción |
| --- | --- |
| Organization | Empresa o firma de headhunting. |
| Membership | Relación entre usuario, organización, equipo y rol. |
| Offer | Oferta con salario, ubicación, modalidad y estado. |
| Skill | Catálogo de competencias. |
| OfferSkill | Competencia de una oferta, imprescindible o deseable. |
| Candidate | Persona con disponibilidad, intereses y preferencias de contacto. |
| CandidateSkill | Competencia de un candidato con su evidencia y fuente. |
| Application | Candidatura de un candidato a una oferta, con etapa, valor de encaje y modo de identidad oculta. |
| RequirementAssessment | Estado de cada requisito en una candidatura, demostrado, pendiente o por verificar. |
| StageHistory | Historial de cambios de etapa con autor, fecha y motivo de descarte. |
| Note | Nota de un recruiter sobre una candidatura. |
| Task | Tarea o recordatorio vinculado a una candidatura, con responsable, prioridad, estado y fechas. |
| AccessLog | Registro de revelado de datos personales. |

# 11. Backlog inicial

| Épica | Contenido | Historias | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Autenticación, organizaciones y permisos | HU01 | Must |
| E2 | Ofertas y asistente de redacción | HU02, HU03 | Must y Should |
| E3 | Candidatos, evidencias y listas | HU04, HU08 | Must |
| E4 | Matching y búsqueda | HU05, HU06, HU07 | Must y Should |
| E5 | Pipeline y colaboración en tiempo real | HU09, HU10 | Must y Should |
| E6 | Tareas y recordatorios | HU11 | Should |
| E7 | Preparar entrevista | HU12 | Should |
| E8 | Privacidad e identidad oculta | HU13 | Could |
| E9 | Portal del candidato y screening | HU14, HU16 | Could |
| E10 | Analítica | HU15 | Could |

# 12. Definition of Ready

- La historia tiene rol, acción y beneficio claros.

- Tiene criterios de aceptación en Gherkin.

- Está estimada por el equipo y priorizada con MoSCoW.

- Sus dependencias de datos y de otras historias están identificadas.

- Si incluye IA, define qué datos lee el sistema y cómo se explica el resultado.

# 13. Definition of Done

- El código pasa la revisión de Pull Request en Git.

- Cumple los estándares de arquitectura del proyecto.

- Tiene tests unitarios y de integración que cubren los criterios Gherkin.

- Respeta los permisos por organización.

- Si incluye IA, muestra su justificación y permite la corrección humana.

- El ticket está cerrado en el tablero Kanban.

# 14. Tablero de proyecto

| Columna | Uso |
| --- | --- |
| Backlog | Historias priorizadas pendientes de selección. |
| Por hacer | Historias que cumplen la Definition of Ready y entran en la iteración. |
| Haciendo | Historias en desarrollo, con límite de trabajo en curso. |
| Revisión | Pull Request abierta y pruebas en ejecución. |
| Terminado | Historias que cumplen la Definition of Done. |